PAGE  

คำนำ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ได้จัดทำแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน                                                          


การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  หมวด 5  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26 และข้อ 27 โดยได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้มีความ สะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
สารบัญ









          
 
          หน้า

ส่วนที่  1
บทนำ










1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน






1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน






1

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน







3


ส่วนที่  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม








4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน





5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต




12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม นันทนาการและสาธารณสุข
15

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม




19

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ





20

-1-
ส่วนที่  1
1.  บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด  ทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ /กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมี ลักษณะสำคัญ คือ
1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์การบริหารส่วน     ตำบลบ้านยา  หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วน     ตำบลบ้านยาอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. เป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ
3. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการระยะเวลาที่ชัดเจน และ แสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
2.1 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  
เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
2.2 ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.3 ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
2.4 เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ในปีงบประมาณ  2563
-2-
3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  (หมวด  5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมืองแบบบูรณาการ






ขั้นตอนที่   2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ
· ส่วนที่  1  บทนำ
· ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาจะนำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดำเนินงาน


เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
-3-

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้    

                                                                                                                           อบต.บ้านยา                             อบต.บ้านยา
คณะกรรมการสนับสนุนการ


รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
จัดทำแผนพัฒนา    อบต.







หน่วยงานอื่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ


เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการพัฒนา  อบต.


พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





            เสนอร่างแผนฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น



 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ







          ประกาศ
4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
4.1  ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปแบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
4.2  ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
4.3   ทำให้ทราบถึงกิจกรรม /แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
4.4  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้
4.5 ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ  

***************************
- 4 -

ส่วนที่  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ/บาท
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยงานดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	18
	16.22
	3,500,000
	10.45
	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน
     2.4 แผนงานงบกลาง
	-
-
6
8
	-
-
5.41
7.21
	-
-
280,000
8,168,997
	-
-
0.84
24.39
	-
-
กองสวัสดิการฯ
สำนักปลัด,กองสวัสดิการฯ

	ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการ และสาธารณสุข
3.1 แผนการศึกษา
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
	8
6
5
	7.21
5.41
4.50
	3,227,330
565,000
365,000
	9.63
1.69
1.09
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านเศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน
	46
5
4
5
	41.44
4.50
3.60
4.50
	16,879,173
104,500
50,000
360,000
	50.39
0.31
0.15
1.07
	สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิฯ
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองช่าง

	รวมทั้งสิ้น
	111
	100
	33,500,000
	100
	


-5-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยา หมู่ 1  
	ปริมาณงาน  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร    ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า  344.40  ตารางเมตร   พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด) 

	200,000

	บ้านยา
หมู่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผือ หมู่ 2 (เส้นไปบ้านยางงาม)  
	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)  
	260,000

	บ้านหนองผือ
หมู่ 2  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















            


-6-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองผือ หมู่ 2  
	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ,พร้อมวางท่อ คสล. Dai 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)  
	40,000

	บ้านหนองผือ
หมู่ 2  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านธาตุ หมู่ 3
	ปริมาณงาน  ขุดวางรางระบายสำเร็จรูป ขนาด 0.25 x 0.25 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 157.00 เมตร. และฝาปิด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)
	200,000
	บ้านธาตุ 
หมู่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหันน้อย  หมู่ 4 

	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1รางระบายน้ำสำเร็จรูปและฝาปิด ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ยาว 61.00 เมตร,  ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำสำเร็จรูปและฝาปิด ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 120.00 เมตร , พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)
	200,000
	บ้านหันน้อย
หมู่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-7-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหันน้อย หมู่ 4
	ปริมาณงาน  ลงดินซ่อมแซมบริเวณถนนที่ชำรุด  ลงหินลูกรังเสริม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาตรลูกรังซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 580 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)
	100,000
	บ้านหันน้อย
หมู่ 4  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ 5
	ปริมาณงาน ทำการซ่อมแซมถนนดินเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยว่า 200.00 เมตร ,วางท่อ คสล. Dai 0.3x1.00  ม. จำนวน 18.00 ท่อน 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน.  ปริมาตรลูกรังซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 500.00 ลบ.ม. เกรดเดอร์ปรับแต่งเรียบพร้อมบดอัด และป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา )
	300,000
	บ้านดอน 
หมู่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนตูม หมู่ 6

	ปริมาณงาน ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นทีใช้สอยไม่น้อยกว่า  42.00 ตารางเมตร ถมดินลูกรังด้านข้างศาลา ปริมาตรไม่น้อยกว่า 520.00 ลบ.ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด) 
	231,000
	บ้านโนนตูม
หมู่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















            


-8-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตูม หมู่ 6

	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร    ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา)   
	19,000
	บ้านโนนตูม
หมู่ 6  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการซ่อมแซมคันดินสระหลวง บ้านโนนธาตุ หมู่ 7
	ปริมาณงาน  ขุดขึ้นรูปคันดินเดิมสระ พร้อมเสริมลูกรัง ปริมาณดินลูกรังซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 645.00 ลบ.ม.  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา )
	100,000
	บ้านโนนธาตุ
หมู่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ 8

	ปริมาณงาน  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร    ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า  518.50  ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา)
	300,000
	บ้านหนองบ่อ
หมู่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















            


-9-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12
	โครงการก่อสร้างบ่อขยะ บ้านดอน หมู่ 5
	ปริมาณงาน ถนนทางเข้า กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร. เทลีน วางท่อ คสล. Dai 0.3 x 1.00  ม. 16 ท่อน.( 2 จุด) ขุดบ่อขยะ ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลีกโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร  โดยมีปริมาณดินลูกรังเสริมผิวทางและคันคูไม่น้อยกว่า 660.00 ลบ.ม.พร้อมเกรด   เดอร์ปรับแต่ง  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา )
	250,000
	บ้านดอน 
หมู่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ด้านหน้า อบต.บ้านยา                 
	ปริมาณงาน ลานจอดรถ คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. ขุดปรับแต่งพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ,งานสวนหย่อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา )
	200,000
	อบต.บ้านยา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















            


-10-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14
	โครงการซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุ อบต.บ้านยา
	ปริมาณงาน รื้อเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาโรงเก็บพัสดุ อบต.บ้านยา , เป็นเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) ไม่น้อยกว่า 147.92  ตารางเมตร , ติดตั้งฝ้าเพดาน ที-บาร์,บานเกล็ดอลูซิ้งซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนที่ชำรุด 1  บาน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	100,000
	บ้านดอน 
หมู่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.บ้านยา
	ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงพื้นภายในอาคารสำนักงาน อบต.บ้านยา, ปรับตำแหน่งพื้นที่ห้องทำงานสำนักปลัดและกองช่าง,ติดตั้งโครงพร้อมผ้าม่านในห้องประชุม ทำความสะอาดผนัง พร้อมทาสีภายใน (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยากำหนด) 
	50,000
	อบต.บ้านยา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก อบต.บ้านยา
	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ  คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม. และ บ่อพัก คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 70 .00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)
	150,000
	อบต.บ้านยา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















            


-11-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17
	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1,หมู่ 4 และหมู่ 5
	ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ หมู่ 1 ,หมู่ 4 และ หมู่ 5  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านยา กำหนด)
	100,000
	ศพด.
หมู่ 1,หมู่ 4,
หมู่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซ่อมเฉพาะจุด) หมู่ 1 - หมู่ 9
	ปริมาณงาน ทำการลงดินลูกรังซ่อมแซม จุดที่ชำรุด ปริมาณดินลูกรังซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,450.00 ลบ.ม. ,เกรดแดอร์ปรับแต่งพื้นทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
	200,000
	อบต.บ้านยา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า    บ้านยา หมู่ 1,บ้านธาตุ หมู่ 3,บ้านโนนตูม หมู่ 6,บ้านโนนธาตุ หมู่ 7,บ้านยา หมู่ 9


	500,000
	หมู่ 1,3,6
,7,9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม   19  โครงการ
	3,500,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-12-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเสริมสร้างครอบครัว ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
	เพื่อจ่ายเป็นดำเนินการโครงการเสริมสร้างครอบครัว ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
	10,000
	อบต.บ้านยา
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย
	30,000
	อบต.บ้านยา
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรี
	200,000
	อบต.บ้านยา
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี   (อาหาร,ขนม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี   (อาหาร,ขนม)
	20,000
	อบต.บ้านยา
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการครอบครัวยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการครอบครัวยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	10,000
	อบต.บ้านยา
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
	เพื่อจ่ายเป็นดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
	10,000
	อบต.บ้านยา
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  6  โครงการ
	280,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	























-13-

2.4  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.บ้านยา
	6,135,600
	อบต.บ้านยา
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.บ้านยา
	1,430,400
	อบต. บ้านยา
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	30,000
	อบต. บ้านยา
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5
	180,000
	อบต. บ้านยา
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	สำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ)
	122,697
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
	90,000
	อบต.บ้านยา
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-14-

2.4  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( กบท.)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ
	174,300
	อบต.บ้านยา
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บ ป่วย หรือสูญหาย
	6,000
	อบต. บ้านยา
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  8  โครงการ
	8,168,997
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-15-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการ  และสาธารณสุข

3.1  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	10,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
	- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	703,430
	ศพด.บ้านยา
ศพด.บ้านหันน้อย
ศพด.บ้านดอน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการกีฬาสัมพันธ์ ศพด.
	จัดการแข่งขันกีฬา ศพด.
	10,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




-16-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการ  และสาธารณสุข

3.1  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)
	ค่าอาหารเสริม(นม)
	939,900
	ศพด. บ้านยา
ศพด. บ้านหันน้อย
ศพด. บ้านดอน
โรงเรียนบ้านหันน้อย
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านยา
โรงเรียนธาตุดอนตูม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการอาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
	376,000
	โรงเรียนบ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการอาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
	264,000
	โรงเรียนบ้านหนองผือ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการอาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
	528,000
	โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการอาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
	396,000
	โรงเรียนบ้านหันน้อย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  8  โครงการ
	3,227,330
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
























-17-
3.2  แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการตรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
	5,000
	หมู่ 1 – หมู่ 9
	    สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	เพื่อจัดซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	30,000
	หมู่ 1 – หมู่ 9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
	เพื่อจัดซื้อไอโอดีนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
	10,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ค่าจ้างเหมาบริการ
	เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.
	320,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน     หมู่  1 – 9 
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ    อสม.
	180,000
	อบต.บ้านยา
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ
	20,000
	อบต.บ้านยา
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  6  โครงการ
	565,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-18-
3.4  แผนงาน  ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านยา
	จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับปฐมวัย
	150,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
	ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ
	5,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์
	ค่าใช้จ่ายในโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์
	20,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสืบสานตำนานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านยา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานตำนานประเพณีบุญบั้งไฟตำบล
	100,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 1-9
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการประเพณีกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
	90,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  5  โครงการ
	365,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	












    
        -19-                                                                                                                 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-20-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
    ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
	เป็นค่าจ้างในการเย็บหนังสือ ถ่ายเอกสาร หรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่น
	10,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ค่าโฆษณาและเผยแพร่
	โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ ฯ
	10,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  3            
	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ
	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม ฯลฯ
	230,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายใน สนง.
	36,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ
	ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ
	10,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ค่าจ้างเหมาบริการ
	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่
	30,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-21-

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล


	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลากรหรือคณะบุคคล
	5,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
	20,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม
	170,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ค่าพวงมาลัย กระเซ้า  กระเซ้าดอกไม้และพวงมาลา
	ค่าพวงค่าพวงมาลัย กระเซ้า  กระเซ้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ
	5,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้ง
	200,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
	300,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-22-


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13
	ค่าใช้จ่ายในโครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
	5,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
	5,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
	5,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ค่าบำรุงและซ่อมแซม
	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ
	150,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17            
	วัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ
	120,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมค์โครโฟนประชุม ไร้สายระบบดิจิตอล
	70,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-23-

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	19
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถังขยะ ฯลฯ
	100,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	จัดซื้อยางนอก  ยางใน   แบตเตอรี่ฯ 
	100,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
	360,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	วัสดุการเกษตร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ

	10,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
	10,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	วัสดุกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่าย กีฬา ฯลฯ 
	40,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
	130,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-24-
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	26
	ค่าไฟฟ้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า อบต. และ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
	350,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ อบต. และ ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์
	30,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ค่าบริการโทรศัพท์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับ อบต.
	5,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ค่าไปรษณีย์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ 
	10,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรอินเตอร์เน็ต  ค่าสื่อสารอื่น ๆ
	130,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ ตู้ เก้าอี้)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ต่าง ๆภายในสำนักงาน
	50,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เซฟนิรภัย)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชพนิรภัย ขนาด 75w*69.85D* 130H CM
	34,000
	อบต.บ้านยา
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-25-
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	33
	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ฯ จำนวน 2 เครื่อง
	110,800
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
	150,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
	27,700
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อประเมินผล อปท.
	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อประเมินผล อปท.
	20,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน 
	8,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	อุดหนุนโครงการจัดทำขบวนแห่ในงานมรดกโลกบ้านเชียง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดทำขบวนแห่ในงานมรดกโลกบ้านเชียง
	50,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน
	30,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-26-
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	40
	อุดหนุนโครงการจัดทำขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง
	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนโครงการจัดทำขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง
	15,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	โครงการรณรงค์ป้องกัน ประชารัฐร่วมใจ ถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกัน ประชารัฐร่วมใจ ถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง
	5,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
	จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น
	2,398,320
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
	จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	10,849,353
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
	305,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-27-
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	45
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
	120,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ
	50,000
	อบต.บ้านยา
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  46 โครงการ
	16,879,173
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-28-
5.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	วัสดุเครื่องแต่งกาย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง
	5,500
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	วัสดุเครื่องดับเพลิง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง
	16,250
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	เพื่อจัดซื้อกระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ จำนวน 5 อัน 
	2,750
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
	60,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการฝึกอบรมและเดินรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 
	20,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  5  โครงการ
	104,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-29-

5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
	จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
	5,000
	อบต. บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการประชาคมตำบล
	เพื่อเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลได้เห็นถึงความสำคัญที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเสนอแผนโครงการที่แต่ละหมู่บ้านต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
	5,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการคัดแยกขยะในชุมชน
	20,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	20,000
	อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  4  โครงการ
	50,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













-30-












5.4  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน สายไฟ ฯลฯ
	100,000
	อบต.บ้านยา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	วัสดุก่อสร้าง
	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อซีเมนต์ ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ฯลฯ
	40,000
	อบต.บ้านยา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยปรับค่า K)
	50,000
	อบต.บ้านยา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ค่าจ้างเหมาบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด
	50,000
	อบต.บ้านยา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ผิวทางจราจรลาดยาง ฯลฯ
	120,000
	อบต.บ้านยา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  5  โครงการ
	360,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.emf] 

    8    


แบบ ผด.01





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02











แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02











แบบ ผด.02





แบบ ผด.02

















แบบ ผด.02





แบบ ผด.02











แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02





แบบ ผด.02








